|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Sí, como Jefa de Proyecto logré coordinar al equipo para cumplir con el 100% de las minutas y entregables planificados en la Carta Gantt, alcanzando un avance operativo del 76% del software en esta Fase 2. - Factores Facilitadores: La estructuración clara de roles desde el inicio (UI/UX y Jefatura bajo mi cargo, Backend con Tomás Pozo y Base de Datos con Nicolás Pozo), el uso de metodologías ágiles (Scrum) y la adopción de arquitecturas serverless en la nube (Firebase Auth y Firestore), lo que aceleró en un 40% el desarrollo de la persistencia sin administrar bases de datos relacionales locales. - Factores Dificultadores: La latencia u ocasionales respuestas de error 503 al consultar la API externa de Google Gemini (gemini-3.8-flash) para nuestro asistente ProBot IA, la exención de CSRF en la pasarela de Mercado Pago mediante Webhooks, y la adaptación técnica de los diagramas UML estandarizados al formato del Documento de Arquitectura de Sistema (DAS v1.4).

2.

Enfrenté estas dificultades mediante decisiones de gestión y coordinación técnica junto al equipo: - Tolerancia a Fallos en IA: Coordiné la implementación de un algoritmo de reintentos exponenciales (hasta 4 intentos) y almacenamiento en caché de respuestas frecuentes en Django para mitigar caídas al invocar a Google Gemini. - Seguridad en Pagos: Para evitar fraudes en el endpoint de Webhooks de Mercado Pago (mercadopago_webhook), instruí incluir una verificación explícita de firmas HTTP POST y una consulta REST de validación directa antes de activar la membresía Premium. - Normalización de Documentación: Refactoricé el documento DAS v1.4 en Google Docs, migrando todos los diagramas UML a código PlantUML limpio y completando las tablas de casos de uso y clases según el modelo 4+1 vistas exigido por nuestro docente Fabián Saldaño.

3. Hasta el momento:

Evaluó mi trabajo como muy satisfactorio (nivel destacado). Logré liderar la cohesión del grupo, manteniendo el proyecto alineado con la ERS y los presupuestos estipulados. - Lo que destaco: Mi capacidad de gestión para articular un proyecto transaccional completo que integra Inteligencia Artificial Generativa, geolocalización con Leaflet.js y pasarelas de pago reales manteniendo un costo fijo de infraestructura de $0 CLP/mes gracias a las capas Freemium. - Aspectos por mejorar: Fomentar una comunicación más fluida en los días de mayor carga de trabajo y planificar pruebas de usabilidad y carga con mayor anticipación para evitar cuellos de botella de última hora.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Estimado profesor, considerando que nuestro sistema se encuentra integrado con servicios cloud reales (Firebase y Mercado Pago en entorno Sandbox mediante ngrok/HTTPS), ¿cuál es el criterio recomendado para la demostración en vivo de la entrega final: realizar las transacciones en entorno de pruebas local emulado o desplegar el servidor Django en un servidor cloud público (como Render o PythonAnywhere)?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Como Jefa de Proyecto, considero que no es necesario redistribuir los roles principales, ya que la división entre UI/UX-Gestión (Catalina), Backend (Tomás) y Base de Datos (Nicolás) ha sido sumamente eficiente. Sin embargo, asigné compromisos específicos para el cierre de la Fase 3: - Catalina Zárate (Mi compromiso): Liderar la preparación de la presentación PPTX, ensayar el cumplimiento estricto del tiempo de 20 minutos de exposición y consolidar el informe final del proyecto APT. - Tomás Pozo Morales: Finalizar el empaquetado de producción del servidor Django y ejecutar pruebas unitarias del webhook de Mercado Pago. - Nicolás Pozo: Generar el script de respaldo NoSQL en Firestore y la lógica de exportación masiva de reportes CSV.

6. APT grupal

Evalúo el trabajo de mi equipo de forma muy positiva. Tomás y Nicolás han demostrado un alto nivel técnico y profesionalismo. - Aspectos Positivos: La excelente complementariedad de nuestras habilidades técnicas, la disposición constante para apoyarnos cuando surgen bloqueos en el código y la responsabilidad compartida para cumplir los hitos de la Carta Gantt dentro del presupuesto estimado de $5.500.000 CLP. - Aspectos a Mejorar: Aumentar la frecuencia de los ensayos de exposición oral conjunta para lograr transiciones más fluidas durante la presentación de las diapositivas y gestionar mejor el estrés en las vísperas de las entregas formales.