|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? Sí, en su gran mayoría. Se cumplió al 100% con la documentación de procesos, arquitectura (DAS), scripts de BD, diccionario de datos y los módulos clave de software (Autenticación, Ofertas/Geolocalización, Postulaciones/ProBot IA e Integración Mercado Pago). El avance global del software alcanzó la meta esperada (70%). ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo? - Facilitadores: La clara división de roles (Líder, Arquitecto, Dev Team) y el seguimiento constante mediante minutas semanales. - Dificultades: La complejidad técnica de integrar pasarelas de pago (Mercado Pago) e inteligencia artificial (ProBot IA), sumado a la carga de consolidar el informe final en paralelo al desarrollo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorizamos tareas críticas atacando primero la base arquitectónica y autenticación antes de pasar a la lógica avanzada. Para las dificultades técnicas y de documentación, nos apoyamos en el trabajo colaborativo en equipo y planeamos asignar bloques de tiempo específicos post-entrega de software para finalizar el 35% restante del informe final sin comprometer la calidad técnica.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? Muy positivo y eficiente; se cumplieron los plazos y los hitos técnicos comprometidos para el 60%–70% de fabricación del sistema. ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? - A destacar: Cumplimiento del 100% en entregables técnicos y módulos funcionales (Leaflet, ProBot, Mercado Pago). - A mejorar: No postergar la redacción de informes grupales para las etapas finales, redactándolos en paralelo a cada sprint técnico para evitar cuellos de botella.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? Cómo optimizar el rendimiento en producción de la IA (ProBot) y validar exhaustivamente el flujo de pagos reales en Mercado Pago antes del cierre definitivo. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Qué nivel de cobertura de pruebas unitarias/integración se priorizará para la evaluación final del software, y qué aspectos del informe final consideran más críticos para subir del 65% al 100%?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución: La distribución actual fue eficaz por lo que no veo necesario una redistribución Nuevas actividades:Pruebas de integración de punta a punta y despliegue final para la Fase 3.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? Sobresaliente. Se mantuvo alineación constante y compromiso con la planificación establecida. ¿Qué aspectos positivos destacan? Excelente comunicación mediante minutas semanales, autonomía en los roles asignados (Arquitectura, Base de Datos, Desarrollo) y alto ritmo de entrega técnica. ¿Qué aspectos podrían mejorar? Planificar con mayor anticipación las entregas teóricas/escritas (informes) de la misma forma rigurosa en que se planificó el desarrollo de software.