# Informe de Autoevaluación y Definición del Proyecto APT (Fase 1)

Estudiante: Tomás Pozo

Rut:19.996.360-0

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC - Sede Puente Alto

Asignatura / Sigla: Capstone (PTY 4614) / Taller de Proyecto APT (APT 122)

Proyecto: Sistema Web/Móvil de Vinculación de Prácticas Profesionales Duoc UC con Asistente IA y Módulo Freemium de Suscripción

## 1. Abstract

### 1.1 Resumen en Español

El presente documento formaliza la definición de la propuesta Capstone (APT), centrada en resolver la dificultad que experimentan los estudiantes de Duoc UC para encontrar centros de práctica laboral o profesional adecuados a sus perfiles, carreras y ubicación geográfica en la Región Metropolitana. Para combatir la dispersión de información en portales de empleo tradicionales, se concibe un ecosistema digital que centraliza la interacción entre alumnos y empresas mediante la autenticación con correo institucional. El sistema integra un motor de emparejamiento de perfiles, mapeo con geolocalización, un asistente conversacional basado en Inteligencia Artificial para soporte a postulantes y un modelo comercial freemium que permite ampliar el alcance de búsqueda geográfica mediante suscripciones recurrentes procesadas con una pasarela de pagos. Este trabajo integra y pone a prueba las competencias clave de la carrera en desarrollo full-stack, ingeniería de bases de datos, gestión de proyectos con Scrum y aseguramiento de calidad (QA).

### 1.2 Abstract in English

This report formalizes the definition of the Capstone Project (APT), designed to solve the challenges Duoc UC students face when seeking professional and academic internships matching their field of study, campus, and geographic location in the Santiago Metropolitan Region. To address the fragmentation of job listings on traditional job portals, a specialized web and mobile ecosystem is created to bridge corporate demand with student profiles through institutional email verification. The system features an algorithmic profile-matching engine, interactive mapping, an AI-powered conversational assistant for candidate support, and a freemium business model that expands geographic search capabilities via a recurring payment gateway. This project validates core degree competencies in full-stack development, database engineering, agile project management using Scrum, and Software Quality Assurance (QA).

## 2. Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en la creación de una solución tecnológica integral (plataforma web y móvil) diseñada para la comunidad académica de Duoc UC, cuyo propósito es agilizar y optimizar el proceso de vinculación entre estudiantes que requieren realizar su práctica y las organizaciones que demandan nuevos talentos. La solución se adapta a los procesos y estructuras académicas de la institución, exigiendo la validación mediante el correo institucional para garantizar la legitimidad de las postulaciones.

La arquitectura funcional del sistema contempla cinco módulos principales:

- Gestión de Identidad y Perfilamiento: Módulo de registro y autenticación con validación institucional que permite a los alumnos construir perfiles técnicos especificando su carrera, sede, habilidades y modalidad de práctica requerida.

- Portal de Empresas e Inserción de Ofertas: Panel corporativo para la publicación de vacantes, definición de requerimientos específicos y georreferenciación de la sede laboral.

- Motor de Búsqueda, Filtrado y Geolocalización: Algoritmo que analiza la compatibilidad entre el perfil del alumno y la oferta, desplegando los resultados sobre un mapa geográfico interactivo focalizado inicialmente en el entorno de la sede del usuario (ej. Puente Alto).

- Módulo de Monetización y Pagos Recurrentes (Modelo Freemium): Integración mediante APIs de una pasarela de pagos segura en entorno de pruebas (Sandbox) para procesar membresías mensuales que habilitan la visualización de ofertas en el resto de la Región Metropolitana.

- Asistente Virtual Conversacional con IA: Agente inteligente integrado a través de una API de LLM que brinda asistencia técnica en lenguaje natural, guiando al estudiante en la mejora de su perfil, resolución de dudas y navegación por la plataforma.

## 3. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

La ejecución de este proyecto permite aplicar de forma sistemática y práctica las cuatro competencias esenciales que componen el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática:

| Competencia del Perfil de Egreso | Aplicación Práctica en el Proyecto APT |
| --- | --- |
| 1. Pruebas de Certificación (QA) | Formulación y ejecución de un plan integral de pruebas (unitarias, de integración, de seguridad y UAT) para certificar el funcionamiento de la plataforma, poniendo especial énfasis en las transacciones de pago y las respuestas del asistente IA. |
| 2. Gestión de Proyectos Informáticos | Liderazgo y control del ciclo de vida del software aplicando el marco de trabajo Scrum mediante Jira, gestionando la asignación de recursos, planificación de sprints, mitigación de riesgos y cumplimiento de hitos. |
| 3. Modelado de Datos | Diseño conceptual, lógico y físico de una base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL), optimizada para el almacenamiento eficiente de perfiles, geolocalización, auditoría de transacciones y postulaciones. |
| 4. Desarrollo de Software | Programación end-to-end bajo arquitectura limpia y patrones de diseño (MVC, RESTful APIs), empleando tecnologías de vanguardia para el backend y frontend, e integrando servicios de terceros (Google Maps API, Pasarela de Pagos, IA). |

## 4. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

Como futuro Ingeniero en Informática, mis principales intereses profesionales se enfocan en la Arquitectura de Software, la Ingeniería de Datos y el Aseguramiento de Calidad (QA). La construcción de esta plataforma representa una oportunidad ideal para asumir el rol de desarrollador técnico e integrador de sistemas. Este proyecto me exige diseñar APIs sólidas, construir modelos de bases de datos que soporten un alto volumen de transacciones y aplicar protocolos rigurosos de testing. Además, me permite profundizar en la integración de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y los sistemas de pago digital, áreas de alta demanda en la industria del software.

## 5. Argumentación de Factibilidad en el Marco de la Asignatura

La factibilidad técnica, operativa y temporal para completar el proyecto durante el transcurso del semestre se fundamenta en los siguientes pilares:

- Ecosistema Tecnológico Accesible: Uso de herramientas Open Source, capas gratuitas de infraestructura en la nube y la utilización de APIs de pago y geolocalización en ambientes de prueba (Sandbox).

- Control Metodológico Estricto: Adopción de la metodología Scrum estructurada en iteraciones (sprints) administradas en Jira, garantizando visibilidad continua del avance y capacidad de adaptación.

- Planes de Contingencia y Modularidad: La arquitectura desacoplada basada en servicios REST permite que, ante imprevistos de tiempo en integraciones complejas (como la pasarela de pagos o el modelo de IA), se puedan utilizar servicios simulados (Mocks) sin comprometer la entrega del producto mínimo viable (MVP).

## 6. Objetivos del Proyecto APT

### 6.1 Objetivo General

Construir una plataforma tecnológica web y móvil que conecte eficientemente a los estudiantes de Duoc UC con oportunidades de práctica profesional, implementando filtros académicos, geolocalización en mapa, procesamiento de suscripciones premium mediante pasarela de pagos y un asistente conversacional con IA.

### 6.2 Objetivos Específicos

- Implementar el módulo de autenticación de usuarios con validación de correo institucional y gestión de perfiles diferenciados (alumnos, empresas, administradores).

- Desarrollar el motor de búsqueda y filtrado multicriterio con despliegue geográfico en mapa interactivo.

- Integrar una pasarela de pagos en modo Sandbox para la gestión automatizada de suscripciones recurrentes y períodos de prueba.

- Conectar un modelo de Inteligencia Artificial (API LLM) para el funcionamiento del asistente virtual que brindará soporte y orientación al usuario.

- Desarrollar un panel de administración para la supervisión de usuarios, métricas de vinculación y control de suscripciones.

- Elaborar y ejecutar una matriz de pruebas QA para validar la estabilidad, usabilidad y seguridad de la solución.

## 7. Propuesta Metodológica de Trabajo

El proyecto se gestionará bajo el marco de trabajo Scrum, dividido en 4 fases principales desplegadas a lo largo de los sprints en Jira:

- Fase 1: Requerimientos y Diseño (Sprints 1 - 2): Levantamiento de historias de usuario, elaboración de diagramas de arquitectura UML, prototipado UI/UX en Figma y diseño del esquema E-R de la base de datos.

- Fase 2: Construcción del Core de la Plataforma (Sprints 3 - 5): Desarrollo de la base de datos, creación de servicios web REST en Node.js, implementación del sistema de autenticación y vista de publicaciones.

- Fase 3: Integración de Servicios Externos (Sprints 6 - 7): Configuración de Maps API para la geolocalización, integración de la pasarela de pago para suscripciones y habilitación del chatbot con IA.

- Fase 4: Certificación QA y Despliegue (Sprint 8): Ejecución de casos de prueba, corrección de hallazgos (bugs), pruebas UAT y puesta en marcha del ambiente de demostración.

## 8. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

| Fase / Hito | Actividades Principales | Duración | Facilitadores / Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis y Modelado | Elaboración de diagramas UML, modelo relacional E-R, backlog de Jira y prototipos Figma. | Semanas 1 - 3 | Facilitador: Manejo de herramientas de modelado de datos y diagramación. Obstaculizador: Calibración de las historias de usuario iniciales. |
| Fase 2: Desarrollo Backend y Frontend | Construcción de APIs RESTful, esquema de base de datos e interfaz gráfica de usuario. | Semanas 4 - 7 | Facilitador: Competencias en programación Full-Stack y SQL. Obstaculizador: Algoritmo de filtrado geográfico y de perfiles. |
| Fase 3: Integración de APIs (IA y Pagos) | Conexión con la API del Asistente Virtual e integración de la pasarela de pagos Sandbox. | Semanas 8 - 11 | Facilitador: Entornos de pruebas Sandbox y documentación oficial de las APIs. Obstaculizador: Manejo de callbacks, webhooks e intenciones del chatbot. |
| Fase 4: Pruebas, QA y Cierre | Pruebas de integración, corrección de errores, ajustes finales de UI y entrega de documentación. | Semanas 12 - 14 | Facilitador: Aplicación de metodologías de testing aprendidas en la carrera. Obstaculizador: Tiempos ajustados para la corrección de errores de integración. |

## 9. Propuesta de Evidencias de Logro

- Evidencia 1 (Diseño Técnico y Datos): Documento de Arquitectura de Software, Diagramas de Clases/Secuencia y Script DDL/DML de la base de datos relacional.

- Evidencia 2 (Código Fuente y Repositorio): Enlace al repositorio institucional (GitHub/GitLab) con ramas organizadas e historial de commits vinculados a tareas de Jira.

- Evidencia 3 (Validación de Integraciones): Comprobantes/Logs de respuesta exitosa del entorno Sandbox de pagos y trazabilidad de conversaciones con la API de IA.

- Evidencia 4 (Aseguramiento de Calidad): Informe de Ejecución de Pruebas QA con matriz de casos evaluados, porcentaje de cobertura y registro de solución de incidencias.

## 10. Tabla de Indicadores de Calidad Disciplinarios

| Competencia | Indicador de Calidad Disciplinario | Estado y Evidencia en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1. Pruebas de Certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación con buenas prácticas. | Presente: Se elaborará una matriz de casos de prueba enfocado en pagos, seguridad de acceso e interacciones con el bot. |
|  | 1.2 Aplica pruebas y genera mejoras continuas. | Presente: Se contempla una etapa explícita de QA/UAT previa a la liberación del sistema. |
| 2. Gestión de Proyectos | 2.1 Planifica proyectos ofreciendo alternativas de decisión. | Presente: Estructura WBS y tablero Scrum configurado en Jira con estimaciones por puntos de historia. |
|  | 2.2 Controla proyectos evaluando métricas. | Presente: Monitoreo mediante diagramas Burndown y evaluación del cumplimiento de sprints. |
| 3. Modelado de Datos | 3.1 Diseña modelos de datos escalables. | Presente: Esquema E-R en 3NF con soporte para geolocalización, postulaciones y registros de pago. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos según el diseño. | Presente: Creación e implementación física del esquema relacional en el SGBD seleccionado. |
| 4. Desarrollo de Software | 4.1 Construye software de forma sistematizada. | Presente: Implementación en capas bien definidas (Frontend, Backend, DB) mediante patrones MVC/API REST. |
|  | 4.2 Integra componentes de software externos. | Presente: Conexión de API propia con Google Maps, Pasarela de Pagos y servicio de Inteligencia Artificial. |
|  | 4.3 Implanta la solución cumpliendo los objetivos. | Presente: Despliegue funcional en entorno cloud de pruebas para demostración del proyecto. |

## 11. Individual Conclusions

This Capstone Project definition represents a practical solution to a well-documented academic challenge, effectively bridging the gap between Duoc UC students and professional internship opportunities. The architectural design combines robust software engineering practices with modern features, such as AI conversational agents and automated subscription billing. From an engineering standpoint, this project demonstrates my ability to integrate full-stack technologies, model relational databases, and execute structured QA testing, proving my readiness to address real-world technological problems.

## 12. Individual Reflection

Completing the Phase 1 report has allowed me to consolidate my academic journey and evaluate my skills as an upcoming Computer Engineer. Structuring this proposal required balancing technical feasibility, software architecture, and agile planning techniques. This process has strengthened my interest in full-stack development, system integration, and software quality assurance, giving me the technical confidence necessary to take on complex engineering roles and deliver impactful software solutions in my future professional career.