}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Tomas Felipe Pozo Morales |
| --- | --- |
| Rut | 19996360-0 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Puente alto |

| Nombre estudiante | Catalina Bernarda Zárate Méndez |
| --- | --- |
| Rut | 20.685.477-4 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Puente alto |

| Nombre estudiante | Nicolas Jacob Gustavo Pozo Delgado |
| --- | --- |
| Rut | 21.243.062-5 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Puente alto |

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto consiste en una plataforma web y móvil diseñada específicamente para la comunidad de estudiantes de Duoc UC, permitiéndoles conectar de manera eficiente con empresas que disponen de cupos de prácticas laborales y profesionales. Los estudiantes ingresan mediante su correo institucional, crean su perfil, adjuntan su currículum vitae y gestionan sus postulaciones. Por su parte, las empresas pueden registrar ofertas, definir requisitos específicos y administrar candidatos. Entre sus funcionalidades clave se encuentra la geolocalización interactiva en mapa. En el plan gratuito, el estudiante visualiza de manera prioritaria ofertas cercanas a su sede/comuna. Mediante una suscripción Premium con cobro recurrente, el usuario puede ampliar su radio de búsqueda a toda la Región Metropolitana. Además, la plataforma incorpora un módulo de Inteligencia Artificial como asistente virtual para guiarlos en el uso del sistema y orientación, junto a un sistema de evaluación y reputación mutua para asegurar la calidad de las postulaciones y vacantes.

| Nombre del proyecto | Plataforma de Vinculación de Prácticas para Estudiantes Duoc UC. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Sistemas, Gestión Digital, Desarrollo Web / Móvil y Aseguramiento de Calidad de Software (QA). |
| Competencias | - Desarrollo de Software: Construcción, integración e implantación de soluciones de software Full-Stack web y móviles sistematizadas y escalables. - Garantía de Calidad de Software (QA): Diseño y aplicación de pruebas de validación de productos y procesos bajo buenas prácticas de la industria. - Modelamiento y Gestión de Bases de Datos: Diseño e implementación de modelos de datos escalables para soportar transacciones, perfiles y logs. - Gestión de Proyectos Informáticos: Planificación y control del proyecto ofreciendo alternativas de decisión según requerimientos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ¿Por qué escogiste este tema y su relevancia? Escogí este tema porque la búsqueda de prácticas profesionales suele ser un proceso disperso, frustrante e ineficiente. Las plataformas de empleo tradicionales (LinkedIn, Computrabajo) no están adaptadas a los requisitos académicos específicos ni a la ubicación geográfica de los estudiantes. Es altamente relevante para la carrera porque aborda la creación de un sistema completo tipo SaaS (Software as a Service), integrando mapas, pasarelas de pago y soporte con IA. ¿Dónde se ubica la situación? Se ubica en la comunidad educativa de Duoc UC en la Región Metropolitana (Santiago, Chile). Impacta a sedes como Puente Alto, San Joaquín, Plaza Vespucio, entre otras. ¿A quiénes afecta o impacta? Impacta principalmente a dos actores: - Estudiantes de Duoc UC que requieren realizar sus prácticas laborales o profesionales. - Empresas y departamentos de Recursos Humanos que buscan reclutar talento técnico con perfiles específicos y validados. Aporte de valor: Aporta un intermediario especializado que filtra candidatos según carrera y etapa académica, reduce postulaciones incompatibles para las empresas y ofrece un modelo de suscripción accesible para ampliar oportunidades laborales con mapas dinámicos e Inteligencia Artificial |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca construir una plataforma web y móvil para centralizar la oferta y demanda de prácticas. Se abordará la problemática implementando una arquitectura de software dividida en: módulo de perfilamiento con autenticación institucional, motor de compatibilidad de perfiles/requisitos, mapa dinámico para visualización geográfica, pasarela de pagos integrada para suscripciones Premium, un panel administrativo, asistente virtual guiado por IA y una estrategia exhaustiva de pruebas (QA). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática: Requiere aplicar Desarrollo de Software Full-Stack para construir la interfaz y la lógica de negocio. Requiere Modelamiento de Bases de Datos para estructurar adecuadamente las relaciones entre empresas, alumnos, pagos y postulaciones. Aplica Gestión de Proyectos Informáticos para la correcta planificación y control de los Sprints. Exige el uso de Calidad de Software (QA) para ejecutar pruebas de validación que garanticen el correcto funcionamiento de transacciones de pago, geolocalización e IA. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis principales intereses profesionales se centran en el Desarrollo de Software Full-Stack y, de manera muy especial, en el Aseguramiento de Calidad de Software (QA / Software Testing), complementados con la Ciberseguridad Defensiva y la Analítica de Datos. Este proyecto me permite aplicar activamente mi perfil de QA Engineer, asegurando la estabilidad de una plataforma compleja que maneja transacciones de dinero y datos sensibles. Además, sienta las bases para mi proyección como emprendedor tecnológico en soluciones de software de impacto social. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y Horas: El proyecto es completamente factible durante las 18 semanas del semestre en la asignatura Capstone, dedicando las horas lectivas de taller y horas de trabajo autónomo.Materiales requeridos: Computador personal, entornos de desarrollo (VS Code), librerías open-source (React, Node.js, PostgreSQL), herramientas de diseño (Figma) y entornos de prueba (Sandboxes de Stripe/Webpay y OpenAI API). Factores facilitadores: Apoyo docente, documentación oficial del caso base, disponibilidad de APIs estandarizadas e integración de librerías abiertas. Factores dificultadores y mitigación:Dificultad: Complejidad en la integración de cobros recurrentes con la pasarela de pagos y consumo de la API de Inteligencia Artificial. Solución: Implementar entornos de prueba estandarizados (Sandboxes de prueba) y acotar las funciones al Producto Mínimo Viable (MVP) definido. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web y móvil de vinculación entre estudiantes de Duoc UC y empresas para la gestión de prácticas profesionales, incorporando geolocalización, motor de compatibilidad, suscripciones Premium mediante pasarela de pago, asistente virtual de IA y un plan de calidad de software (QA). |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar el sistema de autenticación institucional, administración de perfiles (estudiantes y empresas) y publicación de vacantes de práctica. Desarrollar el módulo de geolocalización en mapa y el motor de compatibilidad entre los requisitos de las empresas y el perfil académico de los estudiantes. Implementar el módulo de suscripción Premium integrando una pasarela de pago segura para procesar cobros recurrentes y gestionar el historial de transacciones. Integrar un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial para entregar soporte y orientación automática en lenguaje natural a los usuarios. Diseñar e implementar un plan integral de pruebas de Software (QA) para validar la usabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de todos los componentes de la plataforma |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, estructurada en iteraciones o Sprints de 2 a 3 semanas. Esta metodología permite la entrega continua de incrementos de software navegables, facilitando la validación temprana de requerimientos y la ejecución paralela de pruebas de calidad (QA)

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.