|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir en su totalidad con las actividades planificadas para la Fase 2 en la Carta Gantt. Entre los principales hitos completados destacan: la implementación del panel corporativo de empresas, la geolocalización con Leaflet.js, el seguimiento de postulaciones en tiempo real con mensajes de retroalimentación y la integración del asistente inteligente ProBot IA (Google Gemini API). - Factores facilitadores: La adopción del framework Django 5 junto a Tailwind CSS facilitó el desarrollo ágil de las vistas. Asimismo, la arquitectura NoSQL con Google Cloud Firestore aceleró la estructuración de colecciones para usuarios, ofertas y postulaciones. - Factores dificultadores: La configuración del cliente oficial de Gemini API (google.genai), el manejo de sesiones de usuario persistentes y la adaptación de las llamadas asíncronas vía AJAX/Fetch en JavaScript modular para evitar errores de CORS y latencia en respuestas de IA.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para superar las dificultades técnicas, aplicamos refactorización modular y pruebas incrementales. Ante los errores de timeouts de la API de IA, ajustamos el modelo a gemini-1.5-flash e implementamos reintentos automáticos. Para mantener un código limpio, aislamos las interacciones dinámicas en scripts estáticos .js. Ante dudas de diseño de datos, estandarizamos el modelo relacional a 3FN para mapear adecuadamente la estructura de documentos en Firestore.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el avance del proyecto en un nivel destacado (90%), comprendiendo que en un desarrollo de software siempre existen oportunidades de mejora continua. Destaco la alta cohesión del sistema, la calidad visual de las interfaces responsivas y la propuesta de valor diferenciadora al integrar inteligencia artificial para la revisión de CVs y generación de cartas de presentación. Como aspecto a mejorar, identifico la necesidad de añadir pruebas unitarias automatizadas para verificar el comportamiento de los endpoints antes de cada despliegue.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Me genera incertidumbre la correcta preparación de la fase final de despliegue y pruebas de rendimiento del sistema completo (integración entre Django, Firestore NoSQL y la API de Gemini), considerando la complejidad técnica acumulada en la plataforma. - Pregunta al docente: ¿Qué herramienta nos recomienda para hacer pruebas de estrés sobre la base de datos Firestore y la API de Gemini para evaluar la escalabilidad del portal ante un alto volumen de alumnos simultáneos? - Pregunta a pares: ¿Qué podríamos implementar para la validación de empresas y evitar fraudes? Pregunta al docente: ¿Qué herramienta nos recomienda para hacer pruebas de estrés sobre la base de datos Firestore y la API de Gemini para evaluar la escalabilidad del portal ante un alto volumen de alumnos simultáneos? Pregunta a pares: ¿Qué podríamos implementar para la validación de empresas y evitar fraudes?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Para la Fase 3, resulta conveniente realizar una redistribución coordinada de las actividades para abordar los entregables finales de manera óptima. Proponemos estructurar las tareas según las especialidades del equipo: - Elaboración de Documentación de Usuario: Asignar la confección de manuales de usuario, guías de instalación y la preparación del soporte visual para la presentación final. - Desarrollo y Estabilización: Enfocar los esfuerzos en las pruebas unitarias, la optimización de código y la configuración del despliegue final en la nube.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aspectos positivos: Destaco la perseverancia del equipo para sacar adelante el proyecto, el compromiso técnico compartido y la capacidad de aprendizaje para integrar tecnologías complejas (Django, Firestore NoSQL y la API de Gemini) cumpliendo con los hitos de la Fase 2.  Aspectos a mejorar: Incrementar la frecuencia de reuniones breves de coordinación (daily standups) en la Fase 3 para revisar avances continuos, perfeccionar detalles visuales de la interfaz de usuario y asegurar la entrega oportuna de la documentación fina