          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Tomas Pozo |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 11-09-2026 |  | Duoc UC. | Prácticas Pro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - email |
| - Nicolas Pozo |  |  | ni.pozod@duocuc.cl |
| - Catalina Zarate |  |  | - cata.zarate@duocuc.cl |
| - Tomas Pozo |  |  | - to.pozo@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Planificación general de entregables de la Fase 2. Revisión del Diagrama del Proceso de Negocio To-Be (BPMN 2.0). Asignación inicial de responsabilidades para el hito del 16 de Octubre.

Detalle Reunión

- En esta sesión el equipo revisó el alcance global de la Fase 2 según la Carta Gantt. Se analizó la lógica del Proceso de Negocio To-Be, cubriendo el flujo del estudiante, empresa, administrador y las integraciones con servicios como Mercado Pago y Gemini IA. Se definieron las prioridades para la entrega del Documento del Proceso de Negocio

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Nicolas Pozo | Acordamos consolidar la documentación del Proceso de Negocio y asegurar el cumplimiento de las fechas fijadas |
| - Catalina Zarate | Acordamos estructurar la diagramación BPMN y validar los flujos de integración del sistema |
| - Tomas Pozo | Acordamos definir la estructura previa de datos necesaria para soportar los procesos modelados. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Nicolas Pozo | - 18-09-2026 | - Levantamiento de especificaciones técnicas para el DAS |
| - Catalina Zarate | - 18-09-2026 | - Levantamiento de especificaciones técnicas para el DAS |
| - Tomas Pozo | - 18-09-2026 | - Modelado inicial del esquema de datos para Firestore/SQ |

Observaciones

Inicio formal de la planificación de la Fase 2 con meta de finalización global fijada para el 16 de Octubre.