          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Nicolas Pozo |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 06-10-2026 |  | Duoc UC. | Prácticas Pro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - email |
| - Nicolas Pozo |  |  | ni.pozod@duocuc.cl |
| - Catalina Zarate |  |  | - cata.zarate@duocuc.cl |
| - Tomas Pozo |  |  | - to.pozo@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Desarrollo del Módulo de Ofertas y mapa interactivo con Leaflet. Organización de los contenidos para la Formativa Avance Fase 2 (Entregable 2.3). Revisión de filtros por región/sede y reglas para usuarios Free y Premium.

Detalle Reunión

- Durante la sesión se evaluó la integración de la librería Leaflet para visualizar la geolocalización de vacantes de prácticas. Se definieron las restricciones del filtro multirregión para cuentas gratuitas vs. cuentas Premium. Adicionalmente, el equipo comenzó la elaboración del informe de evaluación formativa del proyecto

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Nicolas Pozo | Acordamos redactar el documento "2.3 Formativa Avance Fase 2 |
| - Catalina Zarate | Acordamos completar el renderizado de mapas con Leaflet en las vistas de ofertas. |
| - Tomas Pozo | Acordamos validar la correcta inserción de ofertas en la base de datos Firebase. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Nicolas Pozo | - 08-10-2026 | - Consolidación de la Formativa Avance Fase 2 |
| - Catalina Zarate | - 08-10-2026 | - documento DAS |
| - Tomas Pozo | - 08-10-2026 | - Cierre del Módulo Ofertas & Geolocalización Leaflet (100%) |

Observaciones

Avanza favorablemente el desarrollo frontend/backend del mapa interactivo.