          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Tomas Pozo |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 09-10-2026 |  | Duoc UC. | Prácticas Pro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - email |
| - Nicolas Pozo |  |  | ni.pozod@duocuc.cl |
| - Catalina Zarate |  |  | - cata.zarate@duocuc.cl |
| - Tomas Pozo |  |  | - to.pozo@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Integración del asistente ProBot IA (API Gemini) para revisión de CV. Integración de pasarela Mercado Pago para suscripción Premium ($2.990). Avance en los documentos "2.4 Guía Desarrollo Proyecto APT" e "Informe Final Proyecto (Avance)".

Detalle Reunión

- En esta reunión el equipo testeó la interacción del estudiante con el asistente ProBot IA para la corrección automática de currículums y cartas de presentación. Se probó la pasarela de Mercado Pago mediante Webhooks para la activación del plan Premium. Además, se verificó el grado de avance del software, alcanzando la meta propuesta del 70%.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Nicolas Pozo | Acordamos avanzar la Guía de Desarrollo APT y coordinar la redacción del Informe Final (85%) |
| - Catalina Zarate | Acordamos finalizar los módulos de ProBot IA e integración Mercado Pago. |
| - Tomas Pozo | Acordamos configurar los triggers y actualización automática de estados en Firebase. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Nicolas Pozo | - 14-10-2026 | - Redacción de Informe Final de Proyecto y Guía de Desarrollo APT |
| - Catalina Zarate | - 14-10-2026 | - documento Finalización Módulo Postulaciones + ProBot IA (100%) |
| - Tomas Pozo | - 14-10-2026 | - Finalización Integración Mercado Pago (100%) |

Observaciones

El Avance Global del Software alcanza el 70% exigido para la entrega de la Fase 2.