          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Nicolas Pozo |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22-09-2026 |  | Duoc UC. | Prácticas Pro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - email |
| - Nicolas Pozo |  |  | ni.pozod@duocuc.cl |
| - Catalina Zarate |  |  | - cata.zarate@duocuc.cl |
| - Tomas Pozo |  |  | - to.pozo@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Elaboración y revisión del Documento de Arquitectura de Sistema (DAS). Definición de componentes backend (Django) y servicios en la nube (Firebase). Repartición de tareas para scripts y diccionario de datos.

Detalle Reunión

- El equipo se reunió para coordinar la redacción del DAS. - Se definieron los límites de responsabilidad del sistema web y los servicios integrados (Gemini IA y Mercado Pago).

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Nicolas Pozo | Acordamos la revisión y aprobación del formato del documento DAS |
| - Catalina Zarate | Acordamos completar los diagramas de componentes y la arquitectura de software. |
| - Tomas Pozo | Acordamos iniciar la elaboración de scripts de base de datos y el diccionario de datos. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Nicolas Pozo | - 25-09-2026 | - Completar entrega del DAS (Doc. Arquitectura Sistema) al 100% |
| - Catalina Zarate | - 25-09-2026 | - Levantamiento de especificaciones técnicas para el DAS |
| - Tomas Pozo | - 25-09-2026 | - Redacción del Diccionario de Datos |

Observaciones

Inicio formal de la planificación de la Fase 2 con meta de finalización global fijada para el 16 de Octubre.