          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Tomas Pozo |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 25-09-2026 |  | Duoc UC. | Prácticas Pro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - email |
| - Nicolas Pozo |  |  | ni.pozod@duocuc.cl |
| - Catalina Zarate |  |  | - cata.zarate@duocuc.cl |
| - Tomas Pozo |  |  | - to.pozo@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Puesta en marcha de la fase de construcción de software (meta 60%-70%). Configuración inicial del proyecto Django y autenticación de usuarios. Finalización del Script de Base de Datos y Diccionario de Datos.

Detalle Reunión

- En esta reunión se dio inicio formal a la etapa de desarrollo de software. Se verificó el funcionamiento del módulo de inicio de sesión para los distintos roles (Estudiante, Empresa, Admin). Tomas presentó la estructura de las colecciones NoSQL en Firebase y se revisó el Diccionario de Datos.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Nicolas Pozo | Acordamos supervisar el ritmo de avance global del software para cumplir el objetivo del 70% |
| - Catalina Zarate | Acordamos implementar la interfaz inicial y flujo de autenticación. |
| - Tomas Pozo | Acordamos cerrar la configuración de Firestore y el Diccionario de Datos. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Nicolas Pozo | - 25-09-2026 | - Coordinar pruebas integradas de inicio de sesión por rol |
| - Catalina Zarate | - 25-09-2026 | - Finalizar configuración de autenticación y vistas base |
| - Tomas Pozo | - 25-09-2026 | - Entrega final del Script de BD y Diccionario de Datos |

Observaciones

Se alcanza el 100% de cumplimiento en los entregables de Diccionario de Datos y Script de Base de Datos.