Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del Proyecto APT (PrácticasPro), se llevó a cabo la implementación y consolidación del núcleo tecnológico de la plataforma web. Se completaron exitosamente los siguientes módulos funcionales: - Autenticación y Gestión de Perfiles por Rol (RBAC): Control de acceso estructurado para Estudiantes, Empresas y Administradores, validando sesiones mediante Django y persistiendo información dinámica en colecciones NoSQL de Google Cloud Firestore. - Buscador de Ofertas y Geolocalización en Tiempo Real: Filtros dinámicos por área, región y modalidad, acoplados a mapas interactivos alimentados con Leaflet.js. - Módulo de Postulaciones y Feedback de Selección: Flujo completo de trazabilidad de estados (pendiente, en_revision, aceptado, rechazado) con envío de comentarios por parte de las empresas. - Asistente Inteligente ProBot IA: Integración del SDK de Google Gemini (google.genai, modelo gemini-1.5-flash) para el diagnóstico de currículums y la generación automatizada de cartas de presentación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos generales y específicos originales del proyecto, incorporando como ajuste menor la optimización del tiempo de respuesta del módulo de Inteligencia Artificial para mejorar la usabilidad del estudiante. |
| Metodología | Se mantiene la metodología de desarrollo ágil iterativa basada en Sprints. Como ajuste metodológico, se aplicó una modularización estricta de scripts estáticos en el frontend (notificaciones.js, cv_ia.js) para desacoplar la lógica asíncrona del renderizado de plantillas MVT de Django. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardar la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: - Marco Tecnológico: El uso del framework Django 5 junto con Tailwind CSS facilitó la rápida creación de interfaces responsivas y la implementación de la lógica de negocio bajo el patrón MVT. - Flexibilidad de Firestore: La base de datos orientada a documentos en Google Cloud Firestore permitió modificar esquemas de datos sin afectar la disponibilidad del sistema. - Sinergia en el Desarrollo: La adopción de metodologías de trabajo estructuradas y el control de versiones permitieron un flujo continuo en la integración de componentes. Factores Dificultadores y Soluciones: - Latencia y llamadas asíncronas de IA: Se presentó latencia al consultar la API de Google Gemini y la necesidad de manejar estados de espera sin bloquear la interfaz. Solución: Se implementaron peticiones fetch asíncronas desde JavaScript cliente, integrando indicadores visuales de carga (spinners) y notificaciones flotantes (toasts). - Gestión de Carga de Trabajo: La complejidad técnica y la integración de múltiples APIs exigieron una reorganización de prioridades durante el Sprint de ingeniería. Solución: Se priorizaron las funcionalidades críticas del sistema para asegurar la entrega del producto mínimo viable antes de pasar a la fase de documentación de usuario.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajuste en la integración de IA: Se modificó el flujo de llamadas a la API de Gemini para procesar las solicitudes mediante peticiones fetch asíncronas, agregando mensajes de carga (spinners) y notificaciones emergentes para mejorar la experiencia de usuario (UX). Reorganización del Cronograma de Pruebas: Se ajustó la ventana de ejecución de las pruebas unitarias e integración, trasladando las pruebas masivas de esfuerzo al inicio de la Fase 3 para evaluar el sistema completamente acoplado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:Pruebas de Certificación Automáticas y Manuales de Usuario: Estas actividades se encuentran pendientes o no iniciadas según la cronología del proyecto. Motivos: Retraso originado por la priorización y sobrecarga en la fase de desarrollo del núcleo del sistema e integración de la IA, lo que requirió enfocar los recursos en la estabilización de los módulos principales antes de proceder con las guías finales. Estrategia para la Fase 3: Para no afectar el resultado final, se delimitarán estrictamente las tareas restantes asignando a los integrantes la redacción de manuales de usuario, la confección de la guía de instalación y la preparación de la presentación final, mientras se finalizan las pruebas de carga y el despliegue del sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.