Plataforma Digital de Vinculación de Prácticas ("Prácticas Pro")

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Plataforma Digital de Vinculación de Prácticas |
|  | Fecha de inicio/fin | (14/08/2026)-(01/12/2026) |
|  | Cliente | Vicerrectoría Académica / Dirección de Experiencia Estudiantil y Empleabilidad - Duoc UC / |
|  | Patrocinador principal | Duoc UC |
|  | Jefe de Proyecto | Catalina Zarate |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Dirección de Empleabilidad | Director General de Experiencia Estudiantil | Vicerrectoría Académica Duoc UC |
| Wilson Chamorro | Director de Escuela | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Catalina Zarate Méndez | Jefe de Proyecto (Project Manager) | Equipo de Desarrollo |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes Duoc UC | Interno | Estudiantes en etapa de práctica | Comunidad Estudiantil (Duoc UC) |
| Empresas | Externo | Encargados de Selección / Reclutamiento / RRHH | Empresas Empleadoras |
| Administrador de Plataforma | Interno | Administrador General / Soporte TI | Departamento de Informática / TI Duoc UC |
| Coordinadores de Práctica | Interno | Coordinador / Docente Supervisor de Prácticas | Sede Duoc UC (ej. Sede Puente Alto) |
| Comité Evaluador Capstone | Interno | Profesores Evaluadores del Proyecto | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Tomás Pozo | interno | Co-Líder de Proyecto /Programador | Equipo Capstone APT122 / Duoc UC |
| Nicolas Pozo | interno | Lead QA /diseñador | Equipo Capstone APT122 / Duoc UC |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Levantamiento y aprobación de requerimientos / Arquitectura de software | Semana 3 |
| Desarrollo de prototipo UI/UX, perfiles y mapa geolocalizado | Semana 10 |
| Integración de pasarela de pagos, suscripción Premium y Asistente Virtual IA | Semana 11 |

## Presupuesto estimado

| ## Ítem / Infraestructura | ## Servicio / Proveedor | ## Costo Mensual Estimado | ## Costo Total Proyecto (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Base de Datos NoSQL y Auth | ## Google Firebase (Cloud Firestore, Auth, Storage) | ## $18.000 CLP (Plan Blaze según tráfico) | ## $72.000 CLP |
| ## Hosting & Application Server | ## Render / AWS EC2 (Instancia Linux para Django Python 3.11) | ## $22.000 CLP ($24 USD/mes aprox.) | ## $88.000 CLP |
| ## Asistente Virtual UI / IA | ## Frontend Vanilla JS + DOM (Integración OpenAI API en Fase 2) | ## $0 CLP (Simulación Frontend / Prototipo) | ## $0 CLP |
| ## Mapas y Geocodificación | ## OpenStreetMap + Leaflet.js (Librería open-source) | ## $0 CLP (Gratuito) | ## $0 CLP |
| ## Pasarela de Pagos (Suscripciones) | ## Transbank Webpay Plus / Flow (Integración PCI-DSS) | ## $0 CLP fijo (Comisión 2.9% + IVA por venta) | ## Variable según transacciones |
| ## Dominio y Certificado SSL | ## NIC Chile (.cl) + Let's Encrypt SSL Cert | ## $10.000 CLP (Dominio anual) | ## $10.000 CLP |
| ## TOTAL ESTIMADO OPERATIVO |  | ## $50.000 CLP / mes | ## $170.000 CLP (Total infraestructura) |

## Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Diferenciación e Integración Académica: Centralizar de forma nativa la oferta laboral de prácticas para estudiantes de Duoc UC, erradicando la dispersión del mercado informal. Modelo Monetizable Freemium SaaS: Implementar un esquema de suscripción Premium recurrente mensual ($3.990 CLP/mes) con periodo de prueba de 7 días, permitiendo sostener la infraestructura técnica. Eficiencia Operativa vía Asistente Virtual: Automatizar la atención de dudas frecuentes del portal mediante un componente conversacional dinámico en el Frontend, reduciendo costos de mesa de ayuda TI

## Justificación del proyecto – Contexto

Los estudiantes de Duoc UC enfrentan una alta fricción al momento de validar sus prácticas laborales o profesionales. Las plataformas tradicionales (LinkedIn, Laborum, Computrabajo) carecen de variables críticas como: distinción explícita de práctica profesional vs. laboral, alineación con la malla académica institucional, filtrado estricto de carreras por sede, y geolocalización basada en la residencia real del alumno. Esto genera un desperdicio sistemático de horas hombre tanto para el estudiante como para los departamentos de Reclutamiento de las empresas empleadoras.

## Problema-Necesidad

Dispersión y falta de filtros: Dificultad para encontrar ofertas categorizadas por tipo de práctica (laboral/profesional), carrera y ubicación. Limita geográficamente: Los estudiantes pierden tiempo revisando ofertas fuera de su alcance o no pueden explorar comunas aledañas de manera inteligente. Filtrado ineficiente en empresas: Las organizaciones reciben un alto volumen de currículums incompatibles con los perfiles solicitados. Falta de visibilidad y centralización: Inexistencia de un canal consolidado con seguimiento en tiempo real de postulación, geolocalización de vacantes y reputación/evaluaciones entre alumnos y empresas. Incompatibilidad Geográfica y Filtros Ineficientes: Estudiantes revisan ofertas irrelevantes o distantes a su comuna de residencia (ej. alumnos de Sede Puente Alto buscando en el sector norte). Recepción Masiva de Currículums No Aptos: Las empresas pierden tiempo filtrando manualmente postulantes que no cumplen con el tipo de práctica o carrera exigida. Ausencia de Canal Integrado: Inexistencia de un ecosistema que combine mapa interactivo, seguimiento de estado de postulación, modelo de suscripción ampliada y asistente virtual en una única suite web.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Plataforma web digital interactiva para la comunidad de Duoc UC que actúa como intermediario entre estudiantes y empresas: Acceso Institucional: Autenticación mediante correo institucional (@duocuc.cl) Perfiles Profesionales: Registro detallado de información académica, ubicación, sede y tipo de práctica requerida. Modalidad Freemium: - Gratuito: Búsqueda y postulación de vacantes dentro de la comuna de origen del estudiante (ej. Puente Alto). - Premium: Ampliación del radio de búsqueda a toda la Región Metropolitana mediante pago recurrente mensual (con cobro automático vía pasarela de pagos). Motor de Compatibilidad y Geolocalización: Búsqueda en mapa y cruce entre perfil de alumno y requisitos de empresa. Asistente Virtual con IA: Chatbot inteligente integrado para brindar orientación automatizada sobre el uso de la app, postulaciones y estado de suscripción.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Despliegue funcional completo de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales. | Validación del 100% de los casos de uso definidos en las pruebas de aceptación de usuario y aprobación completa de la lista de chequeo funcional. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Cumplimiento de estándares de seguridad, usabilidad responsive y tiempos de respuesta. | Página funcione con éxito y sin vulnerabilidades |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Fase1 | Fase 1 (Semana 3): Arquitectura del software completa. |
| fase2 |  |
| fase3 |  |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Cronograma | Cumplimiento estricto de las entregas en las 15 semanas de desarrollo del proyecto Capstone: • Fase 1 (Semana 3): Levantamiento de requerimientos y arquitectura del software aprobada a un 100%. • Fase 2 (Semana 10): Prototipo UI/UX, módulos de perfiles y mapa geoespacial integrados y funcionales. • Fase 3 (Semana 11): Integración completa de pasarela de pagos, suscripciones Premium y Asistente Virtual. • Cierre (Semana 15): Pruebas QA/UAT completadas y despliegue final en servidor Cloud. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Costos |  | Ejecución del proyecto dentro del presupuesto operativo total proyectado de $170.000 CLP: • Desviación presupuestaria $0 CLP durante el ciclo de vida del desarrollo. • Mantenimiento del gasto recurrente de infraestructura por debajo de $50.000 CLP/mes (Firebase, Hosting Render/AWS y Dominio NIC Chile). |

## Objetivos de desarrollo

Diseñar e implementar una arquitectura web escalable basada en Django Python 3.11 y servicios cloud serverless de Google Firebase. Desarrollar un motor de filtrado geoespacial desacoplado que restrinja las consultas según el plan activo del usuario (Comuna origen en Freemium vs. Cobertura RM en Premium). Construir una interfaz web Mobile-First accesible e intuitiva mediante Tailwind CSS y JavaScript Vanilla, garantizando un renderizado dinámico e instantáneo.

## Entregables

Acta de Constitución del Proyecto: Documento de inicio con definición de roles, stakeholders, presupuesto en CLP, alcance técnico y gobernanza del proyecto. Informe ERS (Especificación de Requerimientos de Software): Especificación detallada de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales bajo estándares de ingeniería de software. Planilla de Requerimientos: Matriz de trazabilidad con la parametrización de los requerimientos (RF y RNF), tipo, prioridad y actores del sistema. Documento Caso de Uso Extendido: Especificación detallada de flujos principales, alternativos y de excepción para cada interacción del usuario (Estudiante, Empresa, Admin). Documento Mockups (Diseño UI/UX): Diseños de pantalla responsive (Mobile-First) basados en Tailwind CSS (Login, Perfiles, Filtros, Mapa Leaflet, Pasarela y Widget Asistente). Carta Gantt de Planificación: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) con cronograma detallado a 15 semanas, asignación de responsables y control de hitos. Código Fuente y Repositorio de Software: Proyecto web en Python 3.11/Django REST, frontend en JS Vanilla + Tailwind CSS, integración Firebase y configuraciones Webpay/OpenAI. Plataforma Web Desplegada en Producción: Sistema publicado en servidor Cloud (Render/AWS) accesible mediante dominio .cl con certificado de seguridad SSL encriptado. Manuales Operativos de Usuario y Sistema: Guía de uso para estudiantes y reclutadores, más manual de arquitectura y administración de infraestructura TI para Duoc UC.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

##### Requerimientos Funcionales (RF) - R.1 - Validar correo institucional: Autenticación estricta con dominios @duocuc.cl y @alumnos.duoc.cl. - R.2 - Gestión de perfil de estudiante: Carga de datos académicos, carrera, sede, comuna y Curriculum Vitae en PDF (R.25). - R.3 & R.4 - Perfil de empresa y publicación: Registro de empleadores y publicación parametrizada de ofertas de práctica ,Registro de empresas sujeto a validación de RUT y aprobación por Administrador. - R.5 - Búsqueda y filtros de prácticas: Motor multivariable para filtrar por carrera, modalidad, jornada y tipo de práctica. - R.6 - Geolocalización en mapa: Renderizado interactivo de vacantes sobre coordenadas geoespaciales con Leaflet.js. - R.7 - Gestión y seguimiento de postulaciones: Flujo de postulación en un clic y trazabilidad de estados en tiempo real. - R.8 - Evaluación mutua entre empresa y estudiante: Módulo de calificación (1 a 5 estrellas) y comentarios post-práctica. - R.9 - Restricción y ampliación geográfica: Lógica Freemium (visualización abierta de la RM, pero postulación restringida a la comuna sede) vs. Premium (postulación liberada a toda la RM) - R.10, R.14, R.17 - Gestión de suscripción y pagos: Período de prueba de 7 días, cobro recurrente vía Webpay/Flow y cancelación anticipada. - R.11 - Historial de transacciones: Registro de comprobantes y pagos para usuarios Premium. - R.12 - Asistente virtual: Widget flotante en Frontend (toggleChat y sendMessage) para resolver dudas de usuarios. - R.13 & R.16 - Dashboard administrativo y moderación: Panel de métricas globales (KPIs) y control de contenido/empresas. - R.15 - Gestión de candidatos por empresa: Visor de postulantes con porcentaje de calce, descarga de CVs y gestión de estados. ##### Requerimientos No Funcionales (RNF) - R.18 & R.23 - Seguridad, privacidad y PCI-DSS: Encriptación SSL/TLS 1.3, tokenización bancaria externa y cumplimiento de la Ley 19.628. - R.19 - Rendimiento en búsquedas y mapas: Tiempos de carga e indexación de pines geoespaciales menores a 3 segundos. - R.20 - Tiempo de respuesta del Asistente: Ejecución y renderizado de respuestas en interfaz en menos de 800 ms. - R.21 - Disponibilidad del sistema: Uptime garantizado del 99.5% en infraestructura Cloud. - R.22 - Diseño responsive y usabilidad: Interfaz adaptable a móviles, tablets y escritorio estructurada con Tailwind CSS. - R.24 - Tasa de concurrencia: Capacidad para soportar al menos 500 usuarios navegando de forma simultánea sin degradación del servicio.

## Premisas y restricciones

Reglamentaria / PCI-DSS: Queda prohibido almacenar o procesar datos bancarios o tarjetas de crédito directamente en los servidores del proyecto; las transacciones deben ser delegadas 100% a la pasarela Webpay. Temporal: El proyecto debe quedar completamente construido, probado y desplegado antes del 01/12/2026.

## Riesgos iniciales de alto nivel

#### Riesgos Iniciales de Alto Nivel - Riesgo 1 - Retrasos en la integración con la Pasarela de Pagos (Probabilidad: Media ¦ Impacto: Alto): Dificultades en la configuración de la API de producción de Webpay/Flow. - Mitigación: Iniciar las pruebas de integración utilizando el ambiente Sandbox/Pruebas desde la Semana 8. - Riesgo 2 - Incompatibilidad en la visualización del Widget del Asistente en pantallas móviles (Probabilidad: Media ¦ Impacto: Medio): Bloqueo de elementos o superposición del Chatbot sobre la interfaz responsive. - Mitigación: Aplicar clases utilitarias de Tailwind CSS (max-w-[85%], fixed, z-50) y realizar pruebas UAT multidispositivo. - Riesgo 3 - Bajo nivel de adopción por parte de empresas empleadoras (Probabilidad: Baja ¦ Impacto: Alto): Escasez de ofertas publicadas en la etapa de lanzamiento. - Mitigación: Coordinar con la Dirección de Empleabilidad Duoc UC la carga inicial masiva de empresas en convenio.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Dispositivos Cliente: Smartphones (Android / iOS), Tablets y Computadores de escritorio / Laptops con conexión a Internet. Servidores en la Nube: Instancia de servidor Linux (Render / AWS EC2) con entorno de ejecución Python 3.11+, conectada mediante HTTPS con los servicios de Google Firebase.

## Tipo de Interfaz de Hardware

Dispositivos Cliente: Smartphones (Android / iOS), Tablets y Computadores de escritorio / Laptops con conexión a Internet. Servidores en la Nube: Instancia de servidor Linux (Render / AWS EC2) con entorno de ejecución Python 3.11+, conectada mediante HTTPS con los servicios de Google Firebase.

## Tipo de Interfaz de Software

Lenguaje y Backend Framework: Python 3.11 / Django REST Framework. Base de Datos & Autenticación: Google Firebase (Cloud Firestore NoSQL, Firebase Auth, Firebase Storage). Frontend & Scripting: HTML5, JavaScript Vanilla (ES6+) con funciones DOM nativas (toggleChat, sendMessage), CSS3 con Framework Tailwind CSS. Librerías de Mapeo: Leaflet.js v1.9+ integrado sobre capas de mapas vectoriales de OpenStreetMap API. Pasarela de Pagos: API REST Transbank Webpay Plus / Flow.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Cabecera con menú de navegación, contenedor principal híbrido con lista de resultados y mapa Leaflet interactivo a pantalla dividida, panel desplegable de filtros y Widget de Asistente Virtual desplegable “chatbox” mediante botón flotante en la esquina inferior derecha.

# Requisitos de aprobación del proyecto

Aprobación Técnica del Sistema: Cumplimiento verificado del 100% de los requerimientos funcionales y no funcionales mediante informe de pruebas QA y UAT sin incidencias de severidad alta.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Tomás Pozo | Co-Líder / Programador Lead | 31/08/2026 | T. Pozo |